# AI 電子鎖智能平台 — 投資人審查綜合報告

## 與 AI 技術夥伴（乙方）討論用

呈報對象：袁孝平（投資人／丙方）

報告日期：2026-04-03

報告目的：綜合評估工單互動流程規格書（10_work_order_interaction_flows）對缺口分析報告所指出缺口之填補情況，明確列出「已解決」、「部分解決」與「仍未解決」項目，作為與 AI 技術夥伴下一輪討論之議程與施壓依據

審查基底文件：

1. GAP_ANALYSIS_REPORT_CN.docx — 缺口分析報告（2026-04-02）

2. moat_system_architecture.md — 護城河系統架構 v1.0（2026-03-31）

3. 10_work_order_interaction_flows (3).md — 工單互動流程規格書 v1.0（2026-03-31）

## 一、整體評估結論

### 1.1 工單互動流程規格書品質評估

工單互動流程規格書整體品質良好，是目前所有設計文件中完成度最高的一份。具體優點：

| 評估面向 | 評分 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 狀態機完整度 | A | 從原本 5 個狀態擴展到 13 個狀態，涵蓋全生命週期 |
| 異常流程覆蓋 | A- | 10 個流程（1 個正常路徑 + 9 個異常路徑），正面回應了缺口報告最大的批評 |
| 業務規則定義 | A | 14 條明確業務規則（BR-001 至 BR-014），可直接轉為開發需求 |
| SLA 定義 | A | 每個階段均有時限、違反動作、通知對象 |
| 角色擴展 | B+ | 從 3 個角色擴展到 6 個（客戶、AI、派工引擎、技師、管理員/客服、財務），但仍缺品牌原廠、社區/建商、經銷商 |
| 序列圖與可視化 | A | 每個流程均有 Mermaid 序列圖，可讀性高 |
| 通知矩陣 | A | 每個流程均定義通知時機、管道、接收者、內容摘要 |
| 知識沉澱閉環 | A | §15 定義結構化完工報告 + OCAP 規則，與護城河 F 數據飛輪正確銜接 |

### 1.2 對缺口分析報告的回應程度

| 缺口類別 | 缺口報告覆蓋率 | 工單流程填補後覆蓋率 | 提升幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 異常/例外流程 | 0% | ~80% | +80% |
| 工單相關缺口 | ~10% | ~85% | +75% |
| 退款/帳務異常 | ~5% | ~70% | +65% |
| 客訴處理 | 0% | ~75% | +75% |
| CRM/客戶生命週期 | 0% | ~10% | +10% |
| 人機協作設計 | ~20% | ~35% | +15% |
| 多代理人架構 | ~20% | ~20% | 無變化 |
| Token/成本控制 | 0% | 0% | 無變化 |
| 使用者角色模型 | ~50% | ~65% | +15% |
| 設計一致性 | ~60% | ~60% | 無變化 |

結論：工單流程規格書有效填補了缺口報告中最大的單一缺口（異常流程零覆蓋），使系統設計整體完成度從約 45% 提升至約 55-60%。但仍有多個 P0 項目完全未觸及。

## 二、已解決缺口 — 逐項確認

以下缺口由工單互動流程規格書完整解決，可確認收下：

### 2.1 延遲通知流程（原缺口 P0）— Flow 5 已解決

| 缺口報告要求 | 工單流程設計 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 師傅通報延遲 → 客戶收到新 ETA | 三級嚴重度（≤15min / 15-30min / >30min），中度以上自動通知客戶 | 完整 |
| 嚴重延遲時管理員收到警報 | >30 分鐘自動觸發管理員警報 | 完整 |
| 延遲補償機制 | 30-60 分鐘車馬費減免 $100；>60 分鐘全免 + $200 折扣碼；no-show 全免 + $500 | 完整 |

### 2.2 案件範圍變更/改期流程（原缺口 P0）— Flow 3 已解決

| 缺口報告要求 | 工單流程設計 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 現場與 ProblemCard 不符 → 師傅回報 | 技師提交範圍變更申請含照片 + 變更原因 | 完整 |
| 重新報價 → 客戶核准 | 報價引擎重新計價 → Flex Message 通知客戶含原報價 vs 新報價比較 | 完整 |
| 改期或繼續選項 | 客戶三選一：核准新報價 / 僅完成原始範圍 / 取消並改期 / 聯繫客服 | 完整 |
| 報價差異過大審核 | 新報價 > 原報價 2 倍 → 技術主管審核（BR-010） | 完整 |
| 24 小時回應 SLA | 客戶 24 小時未回應 → 提醒 + 管理員警報 | 完整 |

### 2.3 缺料處理流程（原缺口 P0）— Flow 4 已解決

| 缺口報告要求 | 工單流程設計 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 師傅到場但沒有正確零件 | 技師提交缺料報告（缺件名稱、型號、數量、是否可替代） | 完整 |
| 部分完工 → 改期 | 方案 A：部分修復 + 建立關聯回訪工單（linked_work_order_id） | 完整 |
| 客戶溝通 | 方案 B：客戶選擇等待或取消；因缺料取消不收取任何費用（含車馬費）（BR-007） | 完整 |
| 備料超時 | 72 小時 SLA，超時自動建議改期 | 完整 |

### 2.4 退款審批與大額雙簽（原缺口 P0）— Flow 6 已解決

| 缺口報告要求 | 工單流程設計 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 退款申請 → 審查 → 核准 | 三級審批：≤$10K（客服主管）/ $10K-$100K（營運主管）/ >$100K（雙簽） | 完整 |
| 超過 NTD 100K 需雙簽 | 營運主管 + 財務主管雙簽，符合合約要求 | 完整 |
| 退款執行 → 入帳 | 財務系統執行退款 → 更新發票狀態 → LINE 通知客戶到帳預估 | 完整 |
| 審批逾時 | 48 小時未處理自動升級 | 完整 |
| 大額退款知會 CEO | >$100K 核准後通知 CEO（知會不需核准） | 完整 |

### 2.5 保固爭議（原缺口 P1）— Flow 7 已解決

| 缺口報告要求 | 工單流程設計 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 客戶主張保固 → 系統查核 | 區分零售客戶（購買日起算）vs 建案客戶（建商點交日起算） | 完整 |
| 核准/駁回 | 保固有效 → 免費維修；過期 → 8 折優惠 | 完整 |
| 駁回時爭議處理 | 客戶不接受 → 建立爭議案件 → 跳轉 Flow 9 客訴生命週期 | 完整 |
| AI 報價禁令 | 涉及建案/保固案件 AI 嚴禁自動報價（BR-001） | 完整 |
| 邊界案件處理 | 保固到期前後 ±30 天一律轉人工 | 完整 |

### 2.6 客訴處理完整生命週期（原缺口 P0）— Flow 9 已解決

| 缺口報告要求 | 工單流程設計 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 投訴立案 → 分類 → 指派 → 調查 → 解決 → 回饋 | 完整狀態機：filed → classified → assigned → investigating → resolution_proposed → executing → closed | 完整 |
| 分類機制 | 四類分類：service / quality / pricing / attitude | 完整 |
| 升級處理 | 首次拒絕 → 調整方案；二次拒絕 → 客服主管；仍無法解決 → 營運主管 | 完整 |
| 低分案件自動追蹤 | anger_level ≥ 4 直接跳過 AI 轉人工（BR-011）；結案後 30 天內再投訴自動升級（BR-014） | 完整 |
| 情緒升級規則 | 整合 OCAP-SENTIMENT-001 高風險情緒關鍵詞 + OCAP-EMERGENCY-001 Red_Code 關鍵字 | 完整 |

### 2.7 品質不合格與二次派工（原缺口 P0）— Flow 8 已解決

| 缺口報告要求 | 工單流程設計 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 修了又壞偵測 | 同客戶 + 同症狀（cosine ≥ 0.80）+ 7 天內 → 自動觸發（BR-004） | 完整 |
| 二次處理機制 | 強制 S 級技師 + 免費（BR-005）+ 排除原技師 | 完整 |
| 根本原因分析 | S 級技師提交 RCA 報告 → 原技師考核扣分 | 完整 |
| 考核規則 | 1 次記錄 / 3 次降級警告 / 5 次降級處分 | 完整 |
| 客戶補償 | 免費維修 + $200 折扣碼 | 完整 |

### 2.8 門外觀變更確認（原缺口 P1）— Flow 10 已解決

| 缺口報告要求 | 工單流程設計 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 開工前客戶書面確認 | 面對面告知書 + 電子簽名（含時間戳 + GPS）（BR-003） | 完整 |
| 證據保存 | 照片 SHA-256 hash、永久保存、最少 4 張原始狀態照片 | 完整 |
| 拒絕後替代方案 | 更換鎖款 / 使用轉接片 / 取消安裝（收車馬費免工資）（BR-013） | 完整 |

### 2.9 拒單與逾時重派（原缺口 P0）— Flow 2 已解決

| 缺口報告要求 | 工單流程設計 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 拒單/超時重新派工 | 15 分鐘 SLA → 3 輪自動匹配 → 3 次失敗升級人工（BR-008） | 完整 |
| 錯誤派工修正 | 拒絕原因記錄 → 下次排序降權；管理員可手動指派 | 完整 |
| 技師管理 | 月拒單率 >30% 警告 / >50% 暫停 7 天（BR-012） | 完整 |

### 2.10 失控案件回報（原缺口 P0）— 升級矩陣 §14 已解決

升級矩陣定義 10 種觸發事件 × 3 個升級層級，每種均有 SLA 時限。涵蓋：技師未到場、連續拒單、範圍變更過大、高情緒客戶、復發案件、大額退款、現場加價、施工造成損害、保固爭議、備料超時、客訴多次被拒、同技師多次客訴。

### 2.11 知識沉澱閉環（護城河銜接）— §15 已解決

結構化完工報告 Schema 與 OCAP 品質監控規則，正確銜接護城河架構中的：

護城河 F 數據飛輪：每張完工報告 = 一筆 ground truth → 故障樹權重從專家估算→統計事實

護城河 A 產業語言模型：AI 診斷正確率追蹤（ai_prediction_hit）

護城河 I 硬體診斷：predicted_fm_ids vs actual_fm_id 比對

## 三、部分解決缺口 — 需補充設計

以下缺口被部分觸及但不完整，需要求 AI 技術夥伴補充：

### 3.1 報價確認與爭議流程（原缺口 P0）— 部分解決

已涵蓋部分：

Flow 1 正常路徑中有報價引擎自動計價

Flow 3 範圍變更中有重新報價 → 客戶核准/拒絕

仍然缺失：

獨立的報價確認流程：系統產生初始報價 → 客戶審閱 → 接受/議價/拒絕 → 師傅執行。目前正常路徑中報價是「完工後帳單」模式，缺少「施工前報價確認」環節

價格爭議獨立流程：客戶對完工後最終價格 vs 原始報價有異議時的處理（退款流程處理的是已確認後的退款，不是報價爭議）

手動價格輸入 → 標準化：管理員手動輸入新價格如何成為系統規則

要求 AI 技術夥伴補充：

「請補充『施工前報價確認流程』：AI 系統或派工引擎生成初始報價後，客戶如何在技師出發前確認報價？議價機制為何？報價有效期多久？報價過期如何處理？」

### 3.2 人機協作設計（原缺口 P0）— 部分解決

已涵蓋部分：

Flow 7 保固案件 AI 嚴禁報價 → 強制轉人工

Flow 9 anger_level ≥ 4 → 跳過 AI 直接轉人工

升級矩陣定義了多個需人工介入的觸發點

仍然缺失：

真人接管介面設計：真人客服接手時看到什麼？完整對話歷史如何呈現？ProblemCard 如何摘要？建議行動方案？

人機協作解決方案：真人如何引導 AI？如何修正 AI 建議？解決結果如何回饋至知識庫？

人工決策點地圖：系統中所有需要人工核准的決策點完整清單（現在散落在各流程中，未統一）

回歸系統流程：真人解決後案件如何回到自動化工作流？

真人工作量儀表板：佇列管理、優先順序、SLA 追蹤

要求 AI 技術夥伴補充：

「請提供獨立的『人機協作設計文件』，內容包含：(1) 真人客服接管介面 wireframe；(2) 所有人工決策點的統一清單；(3) 人工介入後回歸自動化流程的銜接設計；(4) 真人客服工作量管理機制。這是合約明確要求，不是可選項。」

### 3.3 師傅多維度評分模型（原缺口 P0）— 部分解決

已涵蓋部分：

Flow 8 有原技師考核（未完整診斷扣分）

Flow 2 有拒單率統計

§14.3 有技師升降級規則表

仍然缺失：

多維度評分模型：態度、環保意識、準時率、技術品質分別獨立評分

客戶回饋關聯分析：將客戶評分回饋到各維度

評分 → 派工權重：評分如何影響下次派工排序的具體權重公式

要求 AI 技術夥伴補充：

「Flow 1 中客戶評 5 星，但目前是單一數字。請補充多維度評分設計：(1) 態度、準時率、技術品質至少三維；(2) 評分如何回饋至派工引擎的匹配權重（目前寫『評分 20%』但未說明如何計算）。」

### 3.4 使用者角色模型（原缺口 P0）— 部分解決

已改善：從原本 3 個角色（消費者、技師、管理員）擴展到 6 個角色（Customer、AI_System、Dispatch_Engine、Technician、Admin、Finance）。

仍然缺失：

品牌原廠角色：唯讀儀表板 + 產品資料管理 API

社區/建商角色：批次服務請求入口 + 稽核紀錄

經銷商/維修中心角色：區域派工子管理面板

要求 AI 技術夥伴補充：

「工單流程現在有 6 個角色，已有進步，但業務需要的品牌原廠、社區/建商、經銷商三個角色仍然缺失。請補充這三個角色的權限矩陣和介面規格，特別是品牌原廠的資料上傳 API — 這是我們的戰略性數據累積通道。」

### 3.5 材料/工具確認步驟（原缺口 P0）— 部分解決

已涵蓋：Flow 4 處理師傅到場後發現缺料的情況。

仍然缺失：

派工前材料確認：技師在出發前審查 ProblemCard 並確認所需材料/工具/配件

材料資料庫：每種案件類型對應所需材料清單、特殊工具

內部材料請購流程

要求 AI 技術夥伴補充：

「Flow 4 解決了到場缺料的問題，但預防勝於補救。需要在 Flow 1 的『階段三：技師接單』之後增加一個『材料確認步驟』：技師查看 ProblemCard → 確認攜帶材料 → 標記缺件 → 缺件可觸發備料流程或改期。這可減少到場缺料率。」

## 四、完全未解決缺口 — 必須要求補交

以下缺口在工單流程規格書中完全未觸及，必須作為下次討論的強硬議程：

### 4.1 P0 級 — 不交付則無法上線

| 編號 | 缺口項目 | 缺口報告來源 | 現況 | 必須要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U-01 | 多代理人架構設計文件 | 合約附件七、M5 里程碑 | 架構圖顯示 7 代理人 + LangGraph，但無正式 Inter-Agent Messaging 協議、代理人註冊表或可擴展性文件 | 提交完整多代理人架構設計文件：Agent JSON Schema、Inter-Agent Messaging API、代理人註冊/退出機制、模型不綁定抽象層 |
| U-02 | Token 熔斷與成本控制 | 合約附件七第四節 | 完全未設計 | 提交 Token 管理設計文件：熔斷機制、代理人間最大溝通回合數、動態模型路由、異常費用告警、成本監控儀表板規格 |
| U-03 | 模型選擇決策文件 | 合約 + 設計一致性 | 三方不一致（合約 GPT-4o / SOW Gemini 3 Pro / 架構圖 Gemini 2.5 Flash / 投資人偏好 Claude） | 提交模型選擇決策文件：成本比較、品質基準測試、抽象層確認支援切換、書面同意模型選擇（如偏離 GPT-4o 可能需合約修訂） |
| U-04 | 7 代理人 vs 3 層解決引擎對應關係 | 設計一致性 | 架構圖顯示 7 個專業代理人搭配 LangGraph 扇出/扇入，所有其他文件描述循序式 L1→L2→L3，兩個模型從未調和 | 提交調和文件：7 代理人如何映射到 3 層解決引擎，還是完全取代？真正的執行架構是哪個？ |
| U-05 | CRM / 客戶生命週期管理 | 您的審查筆記 | 全部設計文件中無 CRM 模組 | 提交 CRM 模組設計：客戶 360 檢視（所有訂單、案件、ProblemCard、溝通紀錄、滿意度評分）、客戶分群、回購追蹤 |

### 4.2 P1 級 — 不交付嚴重影響營運品質

| 編號 | 缺口項目 | 缺口報告來源 | 現況 | 必須要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U-06 | 管理員-師傅即時通訊 | 您的審查筆記 | 有通知機制但無雙向溝通管道 | 設計平台內即時聊天功能，訊息關聯至特定工單 |
| U-07 | 原廠/品牌商資料上傳 API | 您的審查筆記（戰略性） | 完全未設計 | 設計品牌商自助入口/API：上傳價目表、產品服務資訊、新型號規格、保固條款更新 |
| U-08 | 動態 RBAC 與權限管理 | 您的審查筆記 + 合約 | 現有 4 個硬編碼角色（line_user、technician、reviewer、admin），無彈性角色管理 | 設計動態 RBAC：權限設定 UI、角色/權限資料庫 schema、可新增角色（原廠、社區、經銷商） |
| U-09 | 售後滿意度與追蹤 | 您的審查筆記 | Flow 1 有完工評分但無系統性追蹤 | 設計結案後自動觸發調查 → 低分案件自動追蹤 → 知識庫改善回饋 |
| U-10 | 知識來源匯入管線 | 設計一致性 | 架構圖顯示 5 個向量集合（kb_video、kb_line_chat、kb_website、kb_youtube、kb_gdrive），核心文件僅 2 個表，匯入管線未設計 | 說明 5 個來源的匯入管線設計，或澄清哪些來源為規劃中/M3 範圍 |
| U-11 | 資料匯出與可移轉性 | 合約第九條之三 | 未設計 | 設計可匯出的 Prompt 設計、向量索引、Agent Flow |
| U-12 | 稽核日誌全面設計 | 合約第十條之三 | 部分設計，跨代理人日誌和保留政策缺失 | 補齊全部 7 種日誌類型 + 保留政策 |
| U-13 | 可用性目標不一致 | 設計一致性 | 合約 99.5% vs 系統設計 95%（允許停機時間差 10 倍） | 必須明確：達到 99.5% 需要什麼基礎設施？如果只能做到 95%，是否需要合約修訂？ |

## 五、護城河架構 vs 工單流程銜接評估

### 5.1 銜接正確的部分

| 護城河 | 工單流程銜接點 | 評估 |
| --- | --- | --- |
| C 標準化定價引擎 | Flow 1 完工後自動計價、Flow 3 範圍變更重新計價 | 銜接正確，但缺「施工前報價確認」 |
| D 完工證據標準 | Flow 10 門外觀照片 SHA-256 hash、Flow 1 施工前後照片 | 銜接正確 |
| E 會計金流結算 | Flow 1 帳務結算、Flow 6 退款審批雙簽 | 銜接正確 |
| F 數據飛輪 | §15 知識沉澱閉環、OCAP 規則 | 銜接正確且設計優秀 |
| G 演算法派工 | Flow 1 多因子加權匹配、Flow 2 重派邏輯 | 銜接正確 |
| J 危機工作流 | Red_Code 緊急觸發條件、OCAP-EMERGENCY-001 | 銜接正確 |

### 5.2 銜接不足的部分

| 護城河 | 缺口 | 影響 |
| --- | --- | --- |
| A 產業語言模型 | 工單流程中未展示 AI 如何將客戶口語描述轉為標準化分類 | 護城河 A 的 M1 Seed 階段數據收集路徑不清楚 |
| B 報價智慧引擎 | 報價偏差追蹤 schema 在工單流程中未出現 | 護城河 B 的 M2 Build 階段數據來源不明 |
| H 預測性備料 | Flow 4 處理缺料但未展示 AI 預測備料如何減少缺料發生 | 護城河 H 的 V1 與工單流程的整合點不清楚 |
| I 硬體診斷映射 | Flow 1 路徑 B 有 7 個品牌錯誤碼直接觸發派工，但故障碼→根因映射庫如何持續擴充未說明 | 護城河 I 的 V1 數據累積機制不清楚 |

### 5.3 護城河相關討論建議

「護城河架構文件與工單流程在 C/D/E/F/G/J 的銜接良好。但 A（產業語言模型）和 B（報價智慧引擎）是 Layer 0 核心護城河，目前與工單流程的數據流向不夠清晰。請補充：(1) 每張完工報告如何回饋到護城河 B 的報價偏差追蹤；(2) 護城河 H 預測性備料如何與 Flow 4 缺料流程整合，減少到場缺料率。」

## 六、設計一致性問題 — 必須在討論中當面釐清

以下不一致問題會影響開發方向，必須在第一場討論中釐清：

| 編號 | 不一致項目 | 文件 A | 文件 B | 風險 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IC-01 | LLM 模型選擇 | 合約：GPT-4o | SOW：Gemini 3 Pro / 架構圖：Gemini 2.5 Flash / 工單流程：Gemini（序列圖標註） | 高 — 成本和品質差異巨大，且合約有明文規定 |
| IC-02 | 解決架構 | 架構圖：7 代理人 + LangGraph | 所有其他文件：L1→L2→L3 循序 | 高 — 根本性架構差異，開發方向完全不同 |
| IC-03 | 可用性目標 | 合約：99.5% | 系統設計：95% | 高 — 10 倍停機差異 |
| IC-04 | 向量集合數量 | 架構圖：5 個集合 | 核心設計：2 個表 | 中 — 匯入管線設計缺失 |
| IC-05 | 護城河定義 | 投資人規格書：5 項（A-E） | 護城河架構：10 項（A-J） | 低 — 擴展是好事，但需確認邊界 |
| IC-06 | 工單狀態數 | 原設計：5 個 | 工單流程：13 個 | 低 — 工單流程為新版本，取代原設計 |

要求 AI 技術夥伴當面回答：

「IC-01 至 IC-04 是高風險不一致，必須在開始編碼前解決。特別是 IC-01 模型選擇和 IC-02 架構選擇 — 這兩個決定會影響所有後續開發。請在會議前準備好書面答覆。」

## 七、建議討論議程

### 第一場：架構對齊與高風險不一致（建議 2 小時）

| 議題 | 時間 | 期望產出 |
| --- | --- | --- |
| 1. LLM 模型選擇（IC-01） | 30 分鐘 | 書面決定 + 成本分析 + 切換能力確認 |
| 2. 7 代理人 vs 3 層架構對應（IC-02） | 30 分鐘 | 統一架構圖 + 執行流程說明 |
| 3. 可用性 95% vs 99.5%（IC-03） | 15 分鐘 | 達到 99.5% 的基礎設施需求 + 成本估算 |
| 4. Token 熔斷機制（U-02） | 30 分鐘 | 設計方案時程承諾 |
| 5. 多代理人架構文件（U-01） | 15 分鐘 | 交付時程承諾 |

### 第二場：工單流程確認與補充需求（建議 2 小時）

| 議題 | 時間 | 期望產出 |
| --- | --- | --- |
| 1. 確認收下工單流程規格書 10 個流程 | 15 分鐘 | 正式記錄已交付項目 |
| 2. 施工前報價確認流程（§3.1） | 30 分鐘 | 設計方案或時程承諾 |
| 3. 派工前材料確認步驟（§3.5） | 15 分鐘 | 設計方案或時程承諾 |
| 4. 人機協作完整設計（§3.2） | 30 分鐘 | 設計方案或時程承諾 |
| 5. CRM 模組設計方向（U-05） | 30 分鐘 | 設計範圍 + 里程碑歸屬 |

### 第三場：使用者角色與數據策略（建議 1.5 小時）

| 議題 | 時間 | 期望產出 |
| --- | --- | --- |
| 1. 擴展角色模型（§3.4） | 30 分鐘 | 三個新角色的權限矩陣草案 |
| 2. 原廠資料上傳 API（U-07） | 20 分鐘 | API 設計方向 + 時程 |
| 3. 動態 RBAC（U-08） | 20 分鐘 | 設計方向 + 時程 |
| 4. 管理員-師傅溝通（U-06） | 10 分鐘 | 技術方案選型 |
| 5. 護城河數據銜接（§5.2） | 20 分鐘 | A/B/H/I 與工單數據流確認 |

### 第四場：合約合規交付物確認（建議 1 小時）

| 議題 | 時間 | 期望產出 |
| --- | --- | --- |
| 1. 稽核日誌完整性（U-12） | 15 分鐘 | 7 種日誌類型 + 保留政策設計時程 |
| 2. 資料匯出/可移轉性（U-11） | 15 分鐘 | 匯出格式 + 設計時程 |
| 3. UAT 測試計畫 | 15 分鐘 | V1.0、V2.0、M5 三階段測試計畫時程 |
| 4. 未交付文件時程表 | 15 分鐘 | 完整文件交付排程 |

## 八、談判策略建議

### 8.1 肯定已交付的成果

工單互動流程規格書是高品質的設計文件，應在討論開始時明確肯定：

「工單流程規格書的 10 個流程設計品質很好，狀態機、SLA、業務規則都很完整」

「特別是知識沉澱閉環的設計，與護城河 F 的銜接思路正確」

「異常流程從 0% 提升到有 9 個完整設計，這是重要進展」

### 8.2 施壓未交付的關鍵項目

肯定之後，立即轉入未解決項目：

「但系統設計整體完成度仍只有 55-60%，距離可開發狀態還有明顯差距」

「5 個 P0 未解決項目（U-01 至 U-05）中，多代理人架構和 Token 控制是合約明文要求，不是可選項」

「模型選擇的三方不一致（IC-01）不解決就無法開始寫任何 AI 相關程式碼」

### 8.3 設定明確時間表

要求 AI 技術夥伴對每個未交付項目給出書面承諾的交付日期，建議以合約里程碑為錨點：

M1 開發啟動前必須完成：U-01、U-02、U-03、U-04（架構與基礎設施層）

M1 交付前必須完成：U-05、U-06、U-08（用戶面設計）

M2 開發前必須完成：§3.1 報價確認流程、§3.5 派工前材料確認（營運流程）

### 8.4 變更請求的護城河邊界

護城河架構文件中明確標記了 SOW 與 MOAT 的邊界。討論時應注意：

不要讓 AI 技術夥伴將缺口報告中的 P0 項目歸類為「護城河功能」而推遲交付

CRM、異常流程、人機協作、Token 控制都是基礎營運需求，不是護城河增值功能

護城河功能（如報價信心分數、預測性備料）可以按路線圖排到 M3，但營運基礎不行

## 九、總結計分卡

| 評估維度 | 缺口報告時 | 收到工單流程後 | 目標值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系統設計整體完成度 | ~45% | ~55-60% | >85% 方可安全啟動開發 |
| 異常流程覆蓋率 | 0% | ~80% | >90% |
| 工單相關缺口 | ~10% | ~85% | >95% |
| 合約合規覆蓋率 | ~40% | ~45% | >90% |
| 架構一致性 | ~60% | ~60% | 100%（不允許不一致） |
| 使用者角色覆蓋 | 3/6 | 6/9 | 9/9 |
| 護城河與營運銜接 | ~50% | ~65% | >85% |

最終建議：工單互動流程規格書可以正式確認收下，但必須在同一次討論中取得 U-01 至 U-05（5 個 P0 項目）和 IC-01 至 IC-04（4 個高風險不一致）的書面解決時程承諾。在架構不一致（IC-01、IC-02）解決之前，不應同意正式進入開發階段。

*本報告由投資人技術審查團隊製作，供與 AI 技術夥伴（乙方）討論使用。*

*報告基底：缺口分析報告（2026-04-02）+ 護城河系統架構 v1.0 + 工單互動流程 v1.0*