# AI 電子鎖智能平台 — 系統設計缺口分析報告

## 投資人審查：現有設計缺失項目與必要補充項目

呈報對象： 袁孝平（投資人／丙方）

日期： 2026-04-02

目的： 全面比對合約要求、投資人規格書、投資人審查筆記與現有系統設計文件之間的缺口，作為與 AI 技術夥伴（乙方）討論之依據

審查文件：

V21_Clean.docx（已簽署合約含全部附件）

AI_Locksmith_Investor_Spec_1.docx（投資人專案規格書）

AI locksmith review notes.docx（投資人個人審查筆記）

6 份核心設計文件（PRD、SOW、使用者旅程、模組分解、WBS、護城河架構）

10 份架構圖（業務流程、使用案例、上下文、高層架構、分層元件、ERD、循序圖、API、部署、安全權限）

8 個需求資料夾（領域知識至業務指標）

## 執行摘要

現有系統設計約涵蓋 45% 的總需求。V1.0 AI 客服核心架構尚稱完整，但存在以下 重大盲區：

異常／例外流程 — 系統僅設計了「正常路徑」，幾乎完全忽略出錯時的處理（客訴、爭議、改派、退款、超出範圍工作、延遲）

多代理人架構 — 合約 M5 里程碑明確要求，但設計幾乎為零

人機協作流程 — 合約要求高情緒、高金額、安全相關案件必須有人工介入，但無任何詳細流程設計

使用者角色模型 — 現有設計僅 3 個角色（消費者、技師、管理員），但實際業務至少需要 5-6 個角色（終端客戶、社區/建商、品牌原廠、經銷商/維修中心、管理員、師傅）

Token／成本控制 — 合約明確要求但設計完全缺失

CRM 與售後服務流程 — 無客戶關係管理、滿意度追蹤或保固追蹤機制

## 第一部分：投資人審查筆記 — 投資人親自發現的缺口

*以下為您在審查筆記中親自標記的缺口，已與系統設計文件交叉比對。*

### 1.1 客戶管理 — 完全缺失

您的筆記：

既有訂單客訴、未準時到達、完工後客戶回饋；售後滿意度追蹤；師傅評分（態度、環保、準時、技術品質）；訂單+客戶+案件歷史紀錄；實際處理結果與原始評估之比對、失控案件回報

系統設計現況： 所有設計文件中均無 CRM 模組。

必須補充：

| 缺失項目 | 說明 | 優先級 |
| --- | --- | --- |
| **客戶投訴流程** | 端到端流程：投訴立案 → 分類 → 指派 → 調查 → 解決 → 回饋 | P0 |
| **售後滿意度調查** | 結案後自動觸發調查；評分機制；低分案件自動追蹤 | P0 |
| **師傅多維度評分模型** | 態度、環保意識、準時率、技術品質、客戶回饋關聯分析 | P0 |
| **客戶+訂單+案件歷史綜合檢視** | 每位客戶的統一檢視：所有訂單、案件、ProblemCard、溝通紀錄、滿意度評分 | P1 |
| **失控案件回報機制** | 實際工作與 ProblemCard 評估嚴重偏離時：回報流程、升級處理、費用調整 | P0 |
| **實際結果與原始評估追蹤** | 比對初始 ProblemCard 診斷與實際結果；偏差數據回饋至 AI 改善 | P1 |

### 1.2 工單缺口 — 關鍵流程缺失

您的筆記：

師傅延遲通知；案件超出原始範圍，繼續還是改期；「ProblemCard 寫得蠻清楚的，大概知道要帶什麼工具。」「到了現場看情況比描述的複雜。」導致改期和缺料；師傅確認案件所需材料/工具/配件；內部配件材料請購；案件+材料資料庫；注意客戶原始門損壞狀況及外觀變更通知

系統設計現況： 工單有 5 階段生命週期（created→assigned→in_progress→completed→cancelled），但各階段內 無任何異常處理機制。

必須補充：

| 缺失項目 | 說明 | 優先級 |
| --- | --- | --- |
| **延遲通知流程** | 師傅通報延遲 → 客戶收到新預計到達時間 → 嚴重延遲時管理員收到警報 | P0 |
| **案件範圍變更／改期流程** | 現場發現與 ProblemCard 不符 → 師傅回報範圍變更 → 重新報價 → 客戶核准 → 改期或繼續 | P0 |
| **材料／工具確認步驟** | 派工前：師傅審查 ProblemCard 並確認所需材料/工具/配件；需要特殊工具時標記提醒 | P0 |
| **內部材料請購** | 向庫存申請配件/材料 → 追蹤消耗 → 退還多餘 → 外購選項 | P1 |
| **案件＋材料對照資料庫** | 每種案件類型對應：所需材料清單、特殊工具、常用配件 | P1 |
| **門外觀變更通知** | 維修將改變門外觀或原始功能 → 開工前客戶書面確認 | P0 |
| **缺料處理流程** | 師傅到場但沒有正確零件 → 部分完工 → 改期 → 客戶溝通 | P0 |

### 1.3 系統架構問題

您的筆記： 「Gemini or Claude, OpenAI? Claude」

現況： 文件之間存在 三方不一致：

合約（V21 附件二）：「OpenAI GPT-4o 或同等級」

系統設計 SOW：Google Gemini 3 Pro + text-embedding-004

架構圖：Google Gemini 2.5 Flash

您的偏好：Claude

必要行動： AI 技術夥伴必須提供 模型選擇決策文件，包含：

成本比較（GPT-4o vs Gemini vs Claude）以預期 Token 用量計算

電子鎖領域任務的品質基準測試

確認抽象層支援模型切換

書面同意模型選擇（如偏離 GPT-4o 可能需要合約修訂）

### 1.4 使用者角色模型 — 過於狹窄

您的筆記：

應該有原廠的介面？使用者定義：終端客戶、師傅、派工中心管理面板和品牌原廠？面板應包含經銷商/維修中心、管理員、師傅、客戶

使用者應為：客戶（終端用戶、社區、建商）、管理者（原廠、維修、派工承包商）、admin（可同時為師傅和管理員）

系統設計現況： 僅 3 個使用者角色：消費者（LINE）、技師（Web App）、管理員（Panel）。RBAC 有 4 個角色：line_user、technician、reviewer、admin。

必須補充：

| 缺失角色 | 存取權限 | 使用情境 | 優先級 |
| --- | --- | --- | --- |
| **品牌原廠** | 唯讀儀表板＋產品資料管理 API | 查看其品牌故障統計、更新產品手冊、管理保固規則 | P1 |
| **社區／建商** | 批次服務請求入口＋稽核紀錄 | 提交多戶維修需求、查看完工證據、保固追蹤 | P1 |
| **經銷商／維修中心** | 區域派工子管理面板 | 管理所屬區域師傅、處理區域定價、區域報表 | P2 |
| **專家資料庫 API** | 開放 API 供品牌商/製造商使用 | 上傳價目表、產品服務資訊、新型號規格 — 關鍵數據累積策略 | P1 |

您的關鍵洞察：

「既然資料很難收集，我們應該開放一個好的專家資料 DB API 讓他們上傳價格和產品服務資訊，這非常關鍵，我們開始累積數據，有一天他們必須自己上傳和更新。」

這是一個 戰略性數據獲取通道，所有設計文件中均未提及。必須設計為品牌製造商的自助入口/API。

### 1.5 管理員與師傅即時通訊 — 缺失

您的筆記： 「我看不到 admin 和師傅之間的 chat bot？」

系統設計現況： 有通知機制（LINE Push、Web Push）但平台內管理員與師傅之間 無雙向溝通管道。

必須補充：

| 缺失項目 | 說明 | 優先級 |
| --- | --- | --- |
| **平台內管理員-師傅即時通訊** | 平台內即時聊天功能，用於案件討論、工作澄清、爭議處理 | P1 |
| **案件關聯溝通串** | 所有管理員-師傅訊息關聯至特定工單，便於稽核 | P1 |

### 1.6 圖片／影像處理 — 需要釐清

您的筆記：

圖片傳送：使用者傳送電子鎖故障照片、錯誤代碼螢幕截圖，AI 需要進行 Vision 分析？我們真的能從照片驗證問題嗎？

合約現況： V21 SOW 明確排除「AI 圖片辨識」— 照片僅作為附件。

投資人規格書： 將「AI 圖片辨識」列為範圍外。

但您的護城河分析提問： 「照片特徵 → 故障分類 → 是否需到場的判斷邏輯，現在能做 Picture vs ProblemCard 嗎？」

討論建議：

目前範圍：照片儲存為附件，不進行 AI 視覺分析

未來潛力：Vision API 可辨識螢幕截圖上的錯誤代碼、從照片識別鎖具型號

需要決策： 是否透過變更請求將 Vision 納入範圍？需進行成本效益分析

若日後新增，系統設計現在就應 預先建構照片元數據結構（照片類型、角度、目標元件），即使目前不做 AI 分析

### 1.7 所有異常／例外流程 — 系統性缺失

您的筆記（彙整）：

「流程中沒有實際 CRM，客訴呢？訂單異常控管呢？帳務異常？所有異常 Flow 不存在？」

「Application layer 中沒有異常迴轉？Domain Layer 應該要有原廠資料庫 API？」

這是系統設計中最大的單一缺口。 以下為所有缺失的異常流程：

| 異常類別 | 缺失流程 | 優先級 |
| --- | --- | --- |
| **客戶投訴** | 投訴立案 → 調查 → 解決 → 補償 → 回饋閉環 | P0 |
| **訂單異常** | 範圍變更、延遲、未到場、診斷錯誤、缺料、師傅不可用 | P0 |
| **帳務異常** | 發票爭議、超收、退款申請、代墊款駁回、對帳不符 | P0 |
| **師傅問題** | 拒絕完工、品質不合格、客戶評分低於門檻、證照過期 | P0 |
| **升級迴路** | L3 真人接手 → 結果回饋系統 → 知識庫更新 → 案件結案 | P0 |
| **改期處理** | 部分完工 → 改期 → 重新派工 → 重新叫料 → 費用重算 | P0 |
| **案件升級** | 簡單維修發現需要大規模更換 → 範圍變更核准 → 新報價 → 客戶決定 | P0 |
| **退款審批** | 退款申請 → 審查 → 核准（超過 NTD 100K 需雙簽）→ 執行 → 入帳 | P0 |
| **保固爭議** | 客戶主張保固 → 系統查核保固狀態 → 核准/駁回 → 駁回時的爭議處理 | P1 |

### 1.8 人機協作設計 — 缺失

您的筆記：

「Human-in-loop 設計：高情緒、高金額、安全案件必須有人工接手，AI 不能單獨決定。我看不到任何 human + AI co-existing 的流程？」

系統設計現況： L3 升級提到「真人轉接」但無詳細設計。

必須補充：

| 缺失項目 | 說明 | 優先級 |
| --- | --- | --- |
| **真人接管介面** | 真人客服接手時看到什麼？完整對話歷史、ProblemCard、建議行動方案 | P0 |
| **人機協作解決方案** | 真人可引導 AI、修正 AI 建議，解決結果回饋至知識庫 | P0 |
| **人工決策點地圖** | 哪些決策需要人工核准：超過門檻的報價、保固索賠、投訴、安全案件 | P0 |
| **回歸系統流程** | 真人解決後：案件如何回到系統工作流？如何與工單連結？ | P0 |
| **真人工作量儀表板** | 佇列管理：待處理案件、優先順序排列、SLA 追蹤 | P1 |

### 1.9 您的 V1.0／V2.0 模組審查發現的具體缺口

V1.0 缺口：

| 模組 | 您的問題 | 缺口說明 |
| --- | --- | --- |
| M4：三層引擎 | 「我看不到 human loop，然後怎麼連到 order？」 | L3 → 真人 → 工單建立流程未設計 |
| M5：知識庫 | 「我看不到更新或審核流程」 | SOP 更新/審核工作流 UI 和流程未詳述 |
| M6：管理後台 V1 | 「我看不到後端案件追蹤、人工審核、報表產生器」 | 案件生命週期追蹤 UI、人工審核介面、報表生成模組均缺失 |

V2.0 缺口：

| 模組 | 您的問題 | 缺口說明 |
| --- | --- | --- |
| M7：師傅工作台 | 「我看不到拒單、改期、案件升級內容？」 | 拒單流程、改期機制、案件範圍變更流程均缺失 |
| M8：智慧派工 | 「我看不到改派、逾時處理、減少錯誤派工的流程」 | 拒單/超時重新派工、錯誤派工修正、派工錯誤分析缺失 |
| M9：定價引擎 | 「我看不到原廠材料資料庫、案件優先級、急件加價」 | 原廠材料資料庫、案件優先級定價、急件加價核准流程缺失 |
| M10：完工驗收 | 「我看不到客戶電子簽收、爭議舉證包生成的資料庫或流程」 | 客戶電子簽名、爭議舉證包生成缺失 |
| M11：會計模組 | 「我看不到退款審批、大額雙簽、金流閉環的流程」 | 退款審批工作流、大額交易雙重簽核缺失 |
| M12：多代理人 | 「我看不到 Token 熔斷機制文件？」 | Token 熔斷機制設計文件缺失 |

### 1.10 定價流程 — 不完整

您的筆記：

「沒有這個定價的流程，升級案件呢？」

「需要有手動輸入的功能，並能轉為資料庫標準化」

「原廠更新的資訊怎麼更新？」

系統設計現況： 定價引擎有規則矩陣（品牌 x 鎖型 x 工項）和加價規則，但：

必須補充：

| 缺失項目 | 說明 | 優先級 |
| --- | --- | --- |
| **報價確認流程** | 系統產生報價 → 客戶審閱 → 接受/議價/拒絕 → 師傅執行 | P0 |
| **案件升級報價流程** | 現場範圍變更 → 產生新報價 → 額外工作前需客戶核准 | P0 |
| **手動價格輸入 → 資料庫標準化** | 管理員手動輸入新價格 → 系統驗證 → 成為標準規則 | P1 |
| **原廠價格更新通道** | 品牌製造商可更新材料價格、保固條款、服務建議 | P1 |
| **價格爭議處理** | 客戶對最終價格 vs 報價有異議 → 證據審查 → 解決 | P0 |

### 1.11 知識庫日常工作整合

您的筆記：

「知識庫需要更貼近他們的日常工作，這樣他們才會使用？」

系統設計現況： 知識庫設計為管理員管理的資料庫，未設計為師傅日常工作流整合工具。

必須補充：

快速查詢模式 — 師傅行動裝置上按品牌/型號/症狀搜尋，現場即可使用

師傅貢獻機制 — 師傅可從現場提交新的修復方法/技巧

每日知識推送 — 系統根據師傅即將到來的工作推送相關新知識

### 1.12 B2B 延伸潛力

您的筆記：

「品牌商 vs 建案信任平台非常重要」

「企業客戶（物業/社區）特別需要這種可稽核記錄，可以提供 API for 社區管理系統」

系統設計現況： 未涉及。現有設計僅為 B2C。

應預先設計：

| 項目 | 說明 | 優先級 |
| --- | --- | --- |
| **社區管理系統 API** | 供物業管理系統提交/追蹤維修需求的 API 介面 | P2（現在設計，稍後建置） |
| **品牌信任平台** | 供品牌商查看其產品服務品質指標的儀表板 | P2 |
| **B2B 計費模組** | 社區/建商帳戶合約制計費 vs 消費者單案計費 | P2 |

### 1.13 授權／權限資料庫

您的筆記： 「我看不到多使用者、授權設定資料庫」

系統設計現況： 安全架構圖中提到 RBAC（4 個角色），但：

管理面板中無權限設定 UI

無動態角色/權限管理的資料庫 schema

現有角色為硬編碼（line_user、technician、reviewer、admin）；無法彈性新增角色（原廠、社區、經銷商）

必須補充： 具權限設定 UI 的動態 RBAC 設計。

## 第二部分：合約要求缺口（來自 V21_Clean.docx）

### 2.1 多代理人架構（合約附件七）

要求： Inter-Agent Messaging API、隨插即用代理人基礎、模型不綁定抽象層、M5 可擴展性驗證

現況： 架構圖顯示 7 個代理人使用 LangGraph，但無正式的 Inter-Agent Messaging 協議、代理人註冊表或可擴展性文件

必須建立：

多代理人架構設計文件（P0）

Agent JSON Schema 規格書（P0）

代理人可擴展性協議（P0）

模型抽象層設計（P0）

### 2.2 Token 與成本控制（合約附件七第四節）

要求： Token 熔斷機制、代理人間最大溝通回合數、動態模型路由、異常費用告警、超過 NTD 100K 財務雙簽

現況： 完全未設計

必須建立：

Token 管理與熔斷機制設計（P0）

成本監控儀表板規格（P0）

財務雙重簽核工作流（P1）

### 2.3 M5 驗收交付物（合約附件四第肆節）

要求： 5 項具體展示＋文件

現況： 無任何測試計畫或技術規格

### 2.4 稽核軌跡完整性（合約第十條之三）

要求： API 呼叫日誌、模型互動歷史、RAG 來源引用、管理員審批日誌、跨代理人訊息日誌、日誌保留政策、24 小時安全事件通報

現況： 部分設計。跨代理人日誌和保留政策完全缺失。

### 2.5 RAG 相似度下限（合約附件七）

要求： RAG 閾值不得低於 0.75

現況： L1 使用 0.85 但無系統強制執行的下限文件記載

### 2.6 資料匯出與可移轉性（合約第九條之三）

要求： 可匯出的 Prompt 設計、向量索引、Agent Flow

現況： 未設計任何匯出功能

## 第三部分：設計不一致

### 3.1 七代理人架構 vs 三層解決引擎

架構圖顯示 7 個專業代理人搭配 LangGraph 扇出/扇入。所有其他文件描述循序式 L1→L2→L3。兩個模型 從未被調和。

### 3.2 五個向量集合 vs 兩個原始資料表

架構圖顯示 5 個集合（kb_video、kb_line_chat、kb_website、kb_youtube、kb_gdrive）。核心設計文件僅有 case_entries + manual_chunks。5 個來源的匯入管線未設計。

### 3.3 LLM 模型（三方不一致）

合約：GPT-4o ｜ SOW：Gemini 3 Pro ｜ 架構圖：Gemini 2.5 Flash ｜ 您的偏好：Claude

### 3.4 可用性目標

合約：99.5% ｜ 系統設計：95%。這是 允許停機時間的 10 倍差異（每月 3.6 小時 vs 36 小時）。

### 3.5 護城河定義

投資人規格書：5 項護城河（A-E）｜ 護城河架構：10 項護城河（A-J），相同字母使用不同標籤。

## 第四部分：缺失文件完整清單

| 編號 | 文件 | 要求來源 | 優先級 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **異常／例外流程設計**（所有類別） | 業務實務＋您的審查 | P0 |
| 2 | **客戶投訴與爭議處理流程** | 業務實務＋您的審查 | P0 |
| 3 | **人機協作工作流設計** | 合約＋您的審查 | P0 |
| 4 | **多代理人架構設計文件** | 合約附件七 | P0 |
| 5 | **Token 熔斷與成本控制設計** | 合約附件七 | P0 |
| 6 | **模型選擇決策文件** | 合約＋一致性 | P0 |
| 7 | **代理人與解決引擎對應關係**（7 代理人 vs 3 層） | 內部一致性 | P0 |
| 8 | **擴展使用者角色模型**（6+ 角色） | 您的審查 | P0 |
| 9 | **工單異常流程**（延遲、改期、範圍變更、缺料） | 您的審查 | P0 |
| 10 | **報價確認與爭議流程** | 您的審查 | P0 |
| 11 | **師傅多維度評分模型設計** | 您的審查＋投資人規格書 | P0 |
| 12 | **退款與帳務異常工作流** | 您的審查＋合約 | P0 |
| 13 | **售後滿意度與追蹤設計** | 您的審查 | P1 |
| 14 | **管理員-師傅溝通通道** | 您的審查 | P1 |
| 15 | **原廠／品牌商資料上傳 API 設計** | 您的審查（戰略性） | P1 |
| 16 | **知識來源匯入管線**（5 個集合） | 內部一致性 | P1 |
| 17 | **動態 RBAC 與權限管理設計** | 您的審查＋合約 | P1 |
| 18 | **材料／庫存管理設計** | 您的審查 | P1 |
| 19 | **門外觀變更通知流程** | 您的審查 | P1 |
| 20 | **完工證據與電子簽名設計** | 您的審查＋投資人規格書 | P1 |
| 21 | **UAT 測試計畫**（V1.0、V2.0、M5） | 合約附件四 | P1 |
| 22 | **稽核日誌全面設計** | 合約第十條之三 | P1 |
| 23 | **資料匯出與遷移設計** | 合約第九條之三 | P1 |
| 24 | **投資人 KPI 儀表板規格** | 投資人規格書 | P1 |
| 25 | **B2B／社區管理 API 設計** | 您的審查（戰略性） | P2 |
| 26 | **災難復原計畫** | 業界最佳實務 | P2 |
| 27 | **負載測試策略** | 合約驗收標準 | P2 |
| 28 | **操作手冊大綱** | 合約交付物 | P2 |
| 29 | **變更請求表單範本** | 合約第十一條之二 | P2 |
| 30 | **圖片／影像策略文件** | 您的審查（未來範圍） | P2 |

## 第五部分：投資人風險警示

| 編號 | 風險 | 嚴重度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **未設計任何異常流程** — 僅有正常路徑 | 高 | 實際營運 30%+ 為異常情境，未設計將導致系統失敗 |
| 2 | **無 CRM／客戶生命週期管理** | 高 | 無法追蹤客戶滿意度、投訴或回購 |
| 3 | **架構未調和**（7 代理人 vs 3 層） | 高 | 根本性設計不確定性，可能導致重大返工 |
| 4 | **LLM 模型未決定** | 高 | 合約寫 GPT-4o、設計寫 Gemini、您偏好 Claude，必須解決 |
| 5 | **可用性 95% vs 99.5%** | 高 | 現有架構可能無法支撐合約要求 |
| 6 | **Token 控制未設計** | 中 | API 成本失控風險；合約明確要求 |
| 7 | **僅 3 個使用者角色** | 中 | 業務需要 5-6 個角色；可擴展性未設計 |
| 8 | **無人機協作設計** | 中 | 合約要求高金額/安全案件需人工介入 |
| 9 | **無材料／庫存追蹤** | 中 | 師傅需知道攜帶什麼；缺料導致改期 |
| 10 | **無 B2B 準備** | 低 | 戰略機會（社區、建商）未預先設計 |

## 第六部分：建議與 AI 技術夥伴討論議程

### 第一場：架構對齊（必須最先解決）

選哪個 LLM？ GPT-4o、Gemini 還是 Claude — 附成本分析和切換能力說明

7 代理人還是 3 層？ 兩者如何共存？真正的架構是哪個？

5 個向量集合還是 2 個？ 實際匯入哪些來源？

可用性：95% 還是 99.5%？ 達到 99.5% 需要什麼基礎設施變更？

### 第二場：缺失流程與業務邏輯

逐一走過每個異常流程 — 延遲、改期、範圍變更、客訴、退款、爭議

人機協作設計 — 何時真人接手？看到什麼？案件如何回到系統？

定價流程 — 報價 → 確認 → 範圍變更 → 重新報價 → 爭議 → 解決

售後服務流程 — 滿意度調查 → 評分 → 客訴處理 → 知識庫回饋

### 第三場：使用者角色與數據策略

擴展角色模型 — 新增原廠、社區/建商、經銷商角色

原廠資料上傳 API — 品牌製造商的戰略性數據累積

動態 RBAC — 彈性角色管理的權限設定

管理員-師傅溝通 通道

### 第四場：合約合規

多代理人架構文件 M5 里程碑

Token 熔斷機制 設計

稽核軌跡完整性 — 全部 7 種日誌類型

資料匯出／可移轉性 設計

UAT 測試計畫 三個里程碑

## 第七部分：總結計分卡

| 類別 | 需求項目數 | 已涵蓋 | 覆蓋率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合約 V1.0 功能需求 | ~25 | ~20 | **80%** |
| 合約 V2.0 功能需求 | ~20 | ~12 | **60%** |
| 合約 M5（多代理人） | ~10 | ~2 | **20%** |
| 合約非功能需求 | ~12 | ~6 | **50%** |
| 合約稽核與安全需求 | ~10 | ~4 | **40%** |
| 合約要求交付文件 | ~10 | ~3 | **30%** |
| 異常／例外流程 | ~15 | ~0 | **0%** |
| CRM 與客戶生命週期 | ~8 | ~0 | **0%** |
| 使用者角色完整度 | ~6 角色 | ~3 角色 | **50%** |
| 人機協作流程 | ~5 | ~1 | **20%** |
| 投資人規格書需求 | ~15 | ~8 | **53%** |
| 內部設計一致性 | - | - | **~60%** |

系統設計整體完成度（修正後）：約 45%

系統設計了「正常路徑」，但幾乎完全忽略了異常處理、客戶管理、人機協作和多角色存取。這些並非「有更好」的功能 — 而是平台日常營運的必要基礎。

*本報告彙整所有審查文件之發現，包含您的個人審查筆記。每個缺口項目均可轉換為有時程的正式交付要求，供與 AI 技術夥伴討論使用。*